Modelo A03:

Partes interessadas e plano de comunicação

A03: Registro de partes interessadas e plano de comunicação

Quadro de identificação

| Fábrica de Software | Papiro Tech |
| --- | --- |
| Projeto | Sistema de Gerenciamento e Automação de Processos para Pet Shop |
| Parte interessada externa | Mayra Luiza ¦ Gerente |
| Gerente do projeto do encontro | Magno |
| Arquivo | PS2_PapiroTech_03_partes-interssadas-e-comunicação_vM.m.docx |
| Pasta no repositório | docs/01-partes-interessadas |
| Versão e data | Pendente |

Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição da alteração |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 24/10/2024 | Diego | Automação de papelada |
|  |  |  | Versão submetida a checkpoint |
|  |  |  | Aprovada pelo docente |

- Registro de parte interessadas

| ID | Parte interessada | Organização/Cargo | Papel no projeto | Contato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PI01 | Mayara Luiza | Pet Ville / Gerente | Valida escopo | Pendente |
| PI02 | Funcionários | Pet Ville | Usam o sistema no dia a dia | Via PI01 |
| PI03 | Equipe Papiro Tech | Faculdade SENAI FATESG | Planeja, executa e controla o projeto | papirotech@gmail.com |
| PI04 | Prof. Luciano Lima | Faculdade SENAI FATESG | Gerente de portifólio; aprova os artefatos e as mudanças | e-mail |

- Analise das partes interessadas

| ID | Interesse / expectativa principal | Poder | Interesse | Estratégia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PI01 | Redução do tempo gasto em tarefas, diminuição de erros nos registros, melhoria da produtividade | Alta | Alta | Manter Satisfeito |
| PI02 | Facilidade na hora de realizar o serviço | Baixa | Baixo | Monitorar |
| PI03 | Desenvolver os Sistema que funcione | Baixo | Médio | Monitorar |
| PI04 | Que Funcione | Baixo | Médio | Manter Informado |

- Matriz poder x interesse

|  | Interesse baixo | Interesse alto |
| --- | --- | --- |
| Poder alto | Manter satisfeito Ids: PI01 | Gerenciar de Perto Ids: |
| Poder Baixo | Monitorar Ids: PI02, PI03 | Manter Informado Ids:PI04 |

- Engajamento atual e desejado

| ID | Desconhece | Resistente | Neutro | Apoiador | Lidera | Ação para chegar ao desejado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PI01 |  |  |  | A | D | Convidar para revisar o backlog priorizado |
| PI02 | A |  |  |  |  | Mostrar o protótipo na validação 25/11 |
| PI03 | A | A | D | A | A | Trabalho em equipe |
| PI04 | A | A | A | A | D | Informar como dever ser feito a formatação do projeto |

- Plano de comunicação

| Comunicação | Para quem | Objetivo | Meio | Quando | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ata da entrevista(A02) | PI01 | Validar o entendimento | E-mail, Protótipo | Até 25/11 | Diego Oliveira |
| Relatório de desempenho (A11) | PI01, PI04 | Informa status frente a linha de base | E-mail - repositório | Semanal, a partir de 27/10 | Diego Oliveira |
| Solicitação de mudança(A08) | PI01, PI04 | Obter decisão sobre a mudança | E-mail + log de mudança | Quando ocorrer | Diego Oliveira |
| Validação do escopo (A12) | PI03 | Obter o aceite das entregas | Reunião presencial ou remota | 17/11 | Equipe |
| Alinhamento interno | PI03 | Sincronizar tarefas e impedimentos |  | 2 vezes por semana | Equipe |

- Regras de comunicação

| Canal oficial | papirotech@gmail.com cópia para docente (PI04) |
| --- | --- |
| Prazo de resposta |  |
| Escalonamento |  |
| Registro | Toda comunicação formal e registrada no log (seção 7) e a evidencia fica em docs/evidencias |

- Log de comunicações

| Data | Comunicação | Com quem | Meio | Evidencia | Retorno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dd/mm/aaaa | Pendente | PI01 | Email | Pendente | Pendente |

Anexo: lista de verificação do checkpoint (A03)

| # | Critério | Sim / não / parcial | Observação do docente |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quadro de identificação e histórico de revisões preenchidos nome do arquivo no padrão |  |  |
| 2 | Pelo menos cinco partes interessadas incluindo todas as citadas na A02 a equipe docente. |  |  |
| 3 | Cada parte interessada com expectativa, poder e interesse classificados. |  |  |
| 4 | Estratégia coerente com o quadrante de matriz poder e interesse. |  |  |
| 5 | Engajamento atual e desejado mercado, com ação para cada diferença. |  |  |
| 6 | Plano de comunicação cobre as partes de poder alto, com meio, quando e responsável. |  |  |
| 7 | Plano inclui relatório semanal (A11) e a validação de 17/11. |  |  |
| 8 | Canal oficial, prazo de resposta e escalonamento definidos. |  |  |
| 9 | Log de comunicações iniciado com o envio da ata (A02). |  |  |

Parecer do checkpoint

Aprovado.        aprovado com ressalvas(corrigir ate o próximo encontro)           .refazer

Data:           /      /

Docente Prof. Luciano Lima

Visto