Modelo04:

EAP OU BACKLOG COM CRITERIOS DE ACEITE

A04: EAP ou backlog com critérios de aceite

Quadro de identificação

| Fábrica de software | Papiro tech |
| --- | --- |
| Projeto | SGAPPS |
| Parte interessada externa | Pet shop |
| Gerente de projeto | Magno |
| Arquivo | docs |
| Pasta no repositório |  |
| Versão e data |  |

Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Descrição da alteração |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 24/10/2024 | Diego | Automação de papelada |
|  |  |  | Versão submetida a checkpoint |
|  |  |  | Aprovada pelo docente |

- Declaração de escopo

| Objetivo do produto |  |
| --- | --- |
| Entregas principais |  |
| Fora do escopo |  |
| Premissas |  |
| Restrições |  |

- Abordagem de decomposição

EAP (abordagem preditiva). Preencha a seção 3 e pule a seção 4.

Backlog do produto (abordagem ágil). Preencha a seção 4 e pule a seção 3.

- Opção A: estrutura analítica do projeto (EAP)

| Código | Elemento da EAP | Nível | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema de escala de voluntários | Projeto |  |
| 1.1 | Gerenciamento do projeto | Entrega | Gerente rotativo |
| 1.1.1 | Artefatos de planejamento (A01 a A06) | Pacote | Nome |
| 1.1.2 | Relatórios de desempenho semanais (A11) | Pacote | Nome |
| 1.2 | Cadastro de voluntários | Entrega | Nome |
| 1.2.1 | Tela de cadastro e edição | Pacote | Nome |
| 1.2.2 | Importação da planilha atual | Pacote | Nome |
| 1.3 | Escala semanal | Entrega | Nome |
| 1.4 | Validação e encerramento | Entrega | Nome |

Dicionário da EAP

| Código | Descrição do pacote | Critérios de aceite | Origem (A02) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Tela para incluir, editar e inativar voluntários | CA1: dado… quando… então… / CA2: … | N01, N03 |

- Opção B: backlog do produto

  - Épicos

| ID | Épico | Objetivo | Origem (A02) |
| --- | --- | --- | --- |
| EP01 | Cadastro de voluntários | Manter a base de voluntários atualizada | N01, N03 |
| EP02 |  |  |  |
| EP03 |  |  |  |

  - Histórias de usuário

| ID | História de usuário | Épico | Prioridade | Origem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Como coordenadora, quero cadastrar um voluntário com seus dias disponíveis, para montar a escala sem consultar a planilha | EP01 | M | N01 |
| US02 |  |  |  |  |
| US03 |  |  |  |  |
| US04 |  |  |  |  |
| US05 |  |  |  |  |
| USXY |  |  |  |  |

  - Critérios de aceite por história

| História | Critério | Dado… quando… então… |
| --- | --- | --- |
| US01 | CA1 | Dado que nome, telefone e ao menos um dia estão preenchidos, quando a coordenadora salvar, então o voluntário aparece na lista de disponíveis do dia escolhido. |
| US01 | CA2 | Dado que o telefone já está cadastrado, quando a coordenadora salvar, então o sistema mostra “voluntário já cadastrado” e não cria um registro duplicado. |

- Matriz de rastreabilidade

| Necessidade (A02) | Prioridade | Item de escopo | Critérios | Como será demonstrado em 17/11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N01 | M | US01 ou 1.2.1 | CA1, CA2 | Cadastro ao vivo com dados reais da ONG |

checkpoint (A04)

| # | Critério | Sim / não / parcial | Observação do docente |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quadro de identificação e histórico de revisões preenchidos. Nome do arquivo no padrão. |  |  |
| 2 | Declaração de escopo coerente com a A01 e a A02, com exclusões explícitas. |  |  |
| 3 | Abordagem escolhida (EAP ou backlog) e justificada. |  |  |
| 4 | EAP: 100% do escopo, entregáveis como substantivos, pacotes de trabalho e ramo de gerenciamento. Backlog: épicos e histórias no formato, priorizados por MoSCoW. |  |  |
| 5 | Cada pacote ou história com pelo menos um critério de aceite verificável. |  |  |
| 6 | Todas as necessidades M da A02 rastreadas na matriz. |  |  |
| 7 | Escopo viável até a validação de 17/11 (a equipe sabe explicar o porquê). |  |  |
| 8 | Definição de pronto registrada. |  |  |
| 9 | Quadro do projeto criado, refletindo o documento, com o docente com acesso. |  |  |